RELATÓRIO EXECUTIVO DE VIABILIDADE – SG TERMINAL

1. JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO E STAKEHOLDERS

Problema (Dor do Cliente)
A Rodoviária de Londrina realiza o controle do estacionamento por meio de processos manuais e descentralizados, gerando erros operacionais, dificuldades no controle de vagas, atrasos no atendimento e baixa confiabilidade dos registros financeiros.

O SG Terminal foi desenvolvido para centralizar as operações do estacionamento, reduzindo falhas operacionais, aumentando a produtividade administrativa e melhorando o controle de entrada e saída de veículos.

Stakeholder de Alto Poder e Baixo Interesse
Órgãos Reguladores e Empresas Terceirizadas.

Estratégia adotada:
- Manter satisfeitos através de relatórios periódicos.
- Garantir conformidade legal e operacional.
- Evitar impactos regulatórios que possam comprometer investimentos futuros.

2. ENGENHARIA DE ESCOPO, ESFORÇO E MVP

Squad composta por 4 desenvolvedores.
Salário médio simulado: R$ 4.000 por integrante.
Custo mensal total: R$ 16.000.

Story Points:
Login JWT (3), Permissões (5), Cadastro de Veículos (8), Entrada e Saída (13), Painel Operacional (8), Dashboard Gerencial (21).
Total: 58 Story Points.

Velocidade estimada: 20 SP por Sprint.

CPP = 16.000 ÷ 20 = R$ 800 por Story Point.

MVP:
- Login JWT
- Controle de Permissões
- Cadastro de Veículos
- Controle de Entrada e Saída

Total MVP: 29 Story Points.

Fase 2:
- Dashboard Gerencial
- Relatórios Avançados
- Indicadores Operacionais
- Painéis Analíticos

3. INFRAESTRUTURA, TCO E GESTÃO DE RISCOS

Infraestrutura escolhida: Cloud Computing.

TCO Projetado para 3 Anos:
OPEX mensal: R$ 200.
TCO = 36 × 200 = R$ 7.200.

RNFs Críticos:
Segurança JWT: R$ 1.000
Backup Cloud: R$ 500
Disponibilidade 99%: R$ 700
Monitoramento: R$ 800

Total RNFs: R$ 3.000.

Principal risco: Falha de conexão com internet.
Reserva de contingência: R$ 2.320.

4. O VEREDITO FINANCEIRO

Fluxo de Caixa:
M0: Receita 0 | CAPEX 8.000 | OPEX 0 | Lucro -8.000 | Saldo -8.000
M1: Receita 0 | CAPEX 8.000 | OPEX 0 | Lucro -8.000 | Saldo -16.000
M2: Receita 0 | CAPEX 7.200 | OPEX 0 | Lucro -7.200 | Saldo -23.200
M3: Receita 4.000 | OPEX 200 | Lucro 3.800 | Saldo -19.400
M4: Receita 5.000 | OPEX 200 | Lucro 4.800 | Saldo -14.600
M5: Receita 6.000 | OPEX 200 | Lucro 5.800 | Saldo -8.800
M6: Receita 7.000 | OPEX 200 | Lucro 6.800 | Saldo -2.000
M7: Receita 8.000 | OPEX 200 | Lucro 7.800 | Saldo 5.800
M8: Receita 8.000 | OPEX 200 | Lucro 7.800 | Saldo 13.600

Break-even Point: M7.

Conclusão:
O SG Terminal apresenta viabilidade financeira positiva, recuperando o investimento inicial no mês M7 e encerrando o período analisado com saldo acumulado positivo de R$ 13.600.